Nhiệm vụ 1:

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | x | Khi bắt đầu livestream thì có cần chuyển từ 'Sắp diễn ra' thành đang diễn ra không |
| LS03 | ☐ | x | Sử lý thế nào khi 2 khách hàng cùng mua 1 sản phẩm cuối cùng trong cùng một thời điểm |

Nhiệm vụ 2:

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Xác nhận không có chức năng tự động chuyển trang thái |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Nhiều công việc, xử lý mua đồng thời khó hơn nhiều so với LS02. Đọ rủi ro cao nếu có vấn đề giữa phiên live |

Nhiệm vụ 3

Đề xuất này sai vì Story Point là đơn vị ước lượng tương đối dựa trên độ phức tạp, khối lượng công việc và rủi ro, chứ không phải là đại lượng cố định về thời gian